АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВО-ТРАВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2025 г.                                                                		                                         № 138

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории населённых

пунктов муниципального образования

«Сельское поселение Образцово-Травинский

сельсовет Камызякского муниципального района

Астраханской области» на 2026 год и плановый

период 2027 и 2028 годов»

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства, определения приоритетных направлений разработки конкретных мер развития отрасли в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета  муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» от 13.10.2017  № 23 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет», постановлением Администрации МО «Образцово-Травинский сельсовет»,  постановление администрации МО «Образцово-Травинский сельсовет» от 30.12.2025г. №137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Образцово-Травинский сельсовет» на 2026 и плановый период  2027 и 2028 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (приложение 1)

- Начальнику финансового отдела - главному бухгалтеру  предусмотреть в бюджете муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» финансовые средства на реализацию муниципальной программы.

- Установить, что в ходе реализации МП «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» мероприятия и объемы их финансирования подлежат  корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

- Обнародовать настоящее постановление путём размещений на доске объявлений администрации муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области», на официальном сайте администрации: https://adm-travino.ru/.  .

- Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования                                                                          Н.О. Шитова

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет

Камызякского муниципального района Астраханской области»

от 30.12.2025г.   №138

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование Программы | Благоустройство территории населённых пунктов муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района астраханской области» (далее в тексте - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Решение Совета муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» от 13.10.2017 г. № 23 «Об утверждении «Правил благоустройства МО «Образцово-Травинский сельсовет», постановление администрации МО «Образцово-Травинский сельсовет» от 30.12.2025г. №137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Образцово-Травинский сельсовет» на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |
| Исполнители Программы | - Администрация муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»; - руководители предприятий и организаций (по согласованию); |
| Цели и задачи программы | - освещение территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»; - совершенствование системы комплексного благоустройства; - озеленение территорий населенных пунктов; - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»; - создание условий для системного повышения качества и комфорта проживания населения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области». |
|  | - установление единого порядка содержания территорий; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - увеличение общего числа озелененных территорий; - освещение территории - повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Подпрограммы муниципальной программы, входящие в ее состав | Подпрограммы: 1. «Организация освещения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» 2. «Озеленение территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» 3. «Работы по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |
| Сроки реализации Программы | - 2026-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области». Объем финансирования на реализацию Программы на 2026-2028 гг. составляет 10 573 876 рублей, в том числе 2026 г. – 1 793 396,30 руб. 2027 г. - 4 552 222,40 руб. 2028 г. – 4 228 257,30 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут благоустроены территории мест массового пребывания населения, обустроены детские и спортивные площадки, ликвидированы несанкционированные свалки, обустроены общественные территории, озеленены территории администрации и парка, освещены населенные пункты. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области», который: - осуществляет методологическое и организационное взаимодействие между участниками Программы; - обеспечивает координацию действий исполнителей программных мероприятий, исключая дублирование их действий; - обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; - обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения мероприятий; - осуществляет оперативный мониторинг реализации Программы; - подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы; - проводит ежегодный анализ и оценку эффективности результатов реализации Программы; - с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей. Контроль эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограмм, осуществляет Контрольно-счетная палата муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области» в соответствии с заключенным соглашением. |

- Общие положения, основание для разработки

муниципальной программы

Программа направлена на создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Объект Программы – условия комфортного проживания населения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Предмет регулирования Программы – осуществление деятельности по обеспечению повышения качества и комфорта проживания населения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Сфера реализации Программы – жилищно-коммунальная.

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет»   от 28.12.2021 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет»,  их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

Правовую основу Программы составляют:

- Федеральный закон от 06.10.2003г.  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы».

## 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

## программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Правительством Российской Федерации обнародован проект «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. В рамках реализации данного проекта одним из направлений является создание администрацией муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» условий комфортного и экологически безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, освещению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов, парков.

Муниципальное образование «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» включает в себя 7 населённых пунктов: с. Образцово-Травино,  с. Гандурино, с. Лебяжье, с. Полдневое, п. Нижненикольский,  п. Октябрьский,  п. Дамчик.

Основными направлениями по созданию комфортной среды проживания населения муниципального образования являются следующие направления:

- благоустройство общественного пространства;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов, путем улучшения архитектурных решений вновь строящихся объектов и сохранения объектов культурного наследия;

- повышение роли общественности в создании и управлении комфортной среды.

С целью повышения роли общественности в создании и управлении комфортной средой необходимо активно использовать практику социологических и иных исследований, предваряющих проектирование благоустройства территорий населенных пунктов, а также расширить практику привлечения жителей, коммерческих и некоммерческих организаций к проектированию и преобразованию территорий муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области». Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся комфортной среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Реализация обозначенных направлений позволит не только создать условия для комфортной жизни на территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области», но будет серьёзно способствовать удержанию и привлечению талантливой молодёжи. Кроме того, формирование современной комфортной среды даст значительный экономический эффект, стимулируя развитие рынка комфортного жилья и рост инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений,  населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения территория поселения оснащена не достаточно. Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, и строительство нового на улицах муниципального образования.

Мероприятия, необходимые для реализации уличного освещения:

- замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;

- замена, ремонт  и техническое обслуживание светильников;

- замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;

- текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных  электролиний уличного освещения;

- оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения;

- приобретение электроматериалов;

- строительство уличного освещения.

Озеленение территории

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Работы по озеленению выполняются рабочими по благоустройству населенных пунктов, принимаемыми  в штат администрации.

Мероприятия, необходимые для реализации озеленения населенных пунктов:

- кронирование и обрезка деревьев;

- приобретение расходных материалов и инвентаря для побелки деревьев, покраски ограждения, полива зеленых насаждений;

- механическая уборка территории населенных пунктов;

- приобретение саженцев и рассады для цветников;

- снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарная обрезку растений, удаление поросли, стрижка и кронирование живой изгороди, мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;

- другие расходы, не предусмотренные программой.

Работы по благоустройству территории

Благоустройство территории включает в себя устройство и ремонт детских игровых площадок, мест отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования, организации и учреждения, жители  поселений.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство территории населенных пунктах.

Мероприятия, необходимые для реализации благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»:

- приобретение основных средств для благоустройства территорий;

- приобретение конструкций на детские площадки;

- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;

- приобретение материалов для ремонта памятников;

- оплата услуг по ремонту памятников;

- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.);

- ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте).

3. Цели, задачи, показатели эффективности муниципальной программы

Целью Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта проживания населения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Достижение указанной цели Программы возможно посредством решения следующих задач:

-  повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Сведения о показателях эффективности Программы и их значениях приведены  в приложении №2 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2026-2028 годы.

Этапы Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

- Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы и мер

муниципального регулирования

Программа содержит цель, конкретные задачи и мероприятия, согласованные по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, нацеленных на достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных и перспективных задач в следующих направлениях:

-  благоустройство общественных территорий и парковых зон;

- приобретение основных средств для благоустройства территорий;

- приобретение конструкций на детские площадки;

- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;

- приобретение материалов для ремонта памятников;

- оплата услуг по ремонту памятников;

- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.);

- ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте).

Перечень мероприятий программы, исполнители и источники финансирования представлены в приложении №1 к Программе.

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором реализации данной Программы является Администрация муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет       рубля.

Объемы финансирования Программы по мероприятиям подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

7. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком - координатором Программы  - Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области».

Муниципальный заказчик - координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств уточняет показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей Программы.

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью  полугодового и ежегодного анализа результатов реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы будет осуществляться на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Астраханской области, созданной в соответствии с Постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 N 19.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (далее - муниципальный контракт) - 1 декабря года текущего года, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

# случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

# 8. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков

# и контроль за ходом ее реализации

Разработчиком Программы является администрация муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области», который:

- осуществляет методологическое и организационное взаимодействие между участниками Программы;

- обеспечивает координацию действий исполнителей программных мероприятий, исключая дублирование их действий;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения мероприятий;

- осуществляет оперативный мониторинг реализации  Программы;

- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- проводит ежегодный анализ и оценку эффективности результатов реализации Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей.

Контроль эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограмм, осуществляет Контрольно-счетная палата муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области» в соответствии с заключенным соглашением.

## 9. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации муниципальной программы

## Реализация мероприятий Программы позволит к 2026г. повысить долю площади благоустроенной территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» до 45%.

## Реализация Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территорий населенных пунктов МО «Образцово-Травинский сельсовет»

## Реализация мероприятий Программы позволит:

## - улучшить внешний облик населенных пунктов, путем улучшения архитектурных решений вновь строящихся объектов и сохранения объектов культурного наследия;

## - повысить роль общественности в создании и управлении комфортной средой.

## Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и плановых результатов.

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, предусмотренных Программой, используются статистические и качественные показатели эффективности реализации Программы, представленные в приложении №2 к Программе.

## 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Методика оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» (далее - Методика), разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»  (далее - муниципальная программа).

2. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей эффективности целей и задач муниципальной программы;

4) общая эффективность реализации муниципальной программы.

1 Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

Уф  - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  (в процентах);

Фф - фактический объем расходов на i-е программное мероприятие в отчетном периоде;

Фпл - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя уровень достижения результата эффективности мероприятий муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя эффективности мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы);

П - плановое значение показателя эффективности муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или:

,

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей эффективности муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя  в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень достижения i-го показателя  эффективности муниципальной программы ( подпрограммы) в процентах;

- фактическое значение i-го показателя эффективности, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы ( подпрограммы) в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя эффективности, утвержденное в муниципальной программе ( подпрограммы) на отчетный период;

i - номер показателя эффективности  муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей эффективности муниципальной программы определяется по формуле: ,

где:

n - количество показателей эффективности муниципальной программы.

По каждому показателю  в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1. Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 85% и более;

2. Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 85%;

3. Муниципальная программа реализуется неэффективно если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.

Приложение №1

к программе

Основные мероприятия муниципальной программы

«Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источники финансирования |  | Прогнозируемое финансирование работ, рублей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. «Организация освещения муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения, оплата услуг за потребленную электроэнергию |  | Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |  | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
| 1.2 | Реконструкция системы наружного уличного освещения: ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Гоголя, ул. Халтурина с. Образцово-Травино и с. Лебяжье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Техническое обслуживание системы наружного уличного освещения (замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования; замена, ремонт и техническое обслуживание светильников, автоматики) в населенных пунктах: с.Образцово-Травино, с.Гандурино, с. Полдневое, п. Нижненикольский, с. Лебяжье |  |  |  | 100 000 | 300 000 | 300 000 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |  |
| 2. «Озеленение территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение посадочного материала (саженцев деревьев, кольев и семян цветов) |  | ## Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |  | ## 50 000 | ## 300 000 | ## 300 000 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | 50 000 | 300 000 | 300 000 |  |
| 3. «Работы по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание детских игровых площадок |  | Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |  | 50 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| 3.2 | Обустройство площадок накопления ТКО, приобретение контейнеров ТКО |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| 3.3 | Благоустройство парков отдыха (ремонт памятников и прилегающей территории парков) в населенных пунктах МО |  | Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» |  | 50 000 | 300 000 | 300 000 |  |
| 3.4 | Опиловка деревьев |  |  |  | 100 000 | 500 000 | 500 000 |  |
| 3.5 | Аренда транспорта |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| 3.6 | Услуги по сбору и вывозу ТБО |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  |
| 3.7 | Прочие работы |  |  |  | 218 396,30 | 459 422, 40 | 120 157,30 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | 643 396,30 | 1 584 422,40 | 1 245 157,30 |  |
| 4. «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Образцово-Травинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Благоустройство общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: Астраханская область, Камызякский район, село Лебяжье, ул. Абая, 1А |  | Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 0 | 1 367 800,00 |  | 1 383 100,00 |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0 | 1 367 800,00 |  | 1 383 100,00 |
|  | Всего по программе: |  |  |  | 1 793 396,30 | 4 552 222,40 | 4 228 257,30 |  |

Приложение № 2

к Программе

Показатели результативности и эффективности

реализации муниципальной программы

| Наименование целей и задач |  |  | Наименование показателей |  |  | Ед. измере ния | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы |  |  | Прогнозные значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  | 2027г. | 2028 г. |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта проживания населения муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» |  |  | Количество благоустроенных территорий |  |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |